| 09 setembro 2026 Versão 1 Responsável pelo produto Rafael Para a equipe Produto e design Engenharia e qualidade Operação Natureba Planejamento Sprints 15 a 22 Critérios de aceite UX operacional Situação Proposto para execução Gates ainda abertos |  | # Plano de execução MiseOn O primeiro resultado é substituir o atendimento atual da N de Natureba com montagem correta, pedidos íntegros, pagamentos conciliados e operação simples. A assinatura do MiseOn também precisa funcionar: cobrar, conceder acesso e entregar ao assinante uma nota fiscal válida com dados corretos. Este documento organiza oito objetivos de sprint, a UX operacional e as provas de lançamento. É um plano de execução proposto. Datas, capacidade da equipe, equipamentos e algumas políticas comerciais ainda dependem de confirmação. Nenhum marco está certificado apenas pela existência de código. A Natureba vende baguetes de 15 e 30 cm, marmitex, bebidas e salgados fritos/assados. Atende mesa com garçom, balcão, iFood, delivery próprio e retiradas de clientes e motoboys. Usa Anota.ai e pretende substituí-lo. Rodízio é expansão prioritária; Cast e Kiosk têm homologação própria. Decisão de prioridade: assinatura e NFS-e; pagamento e iFood; integridade de estoque; montagem e workflows; virada Natureba; Cast; operação mista; Kiosk. Refinamento comercial, migração e descoberta de hardware começam antes de seus marcos finais. Leitura da equipe: governança e UX primeiro; depois a ficha da sprint em execução. Os planos técnicos e comerciais no repositório detalham as evidências e o catálogo de capacidades. A Review deve demonstrar tarefas reais, inclusive falhas e recuperação. |
| --- | --- | --- |

# Governança e critérios de lançamento

Cadência proposta: uma semana por sprint. Os números 15 a 22 preservam a continuidade do histórico. Representam a ordem dos objetivos; um objetivo maior será fatiado em vários sprints e os seguintes renumerados. Não há compromisso de conclusão em oito semanas.

| Papel | Responsabilidade |
| --- | --- |
| PO Rafael | Prioridade, política comercial, escopo contratado e aceite de negócio |
| Engenharia | Arquitetura, implementação, integridade, observabilidade e recuperação |
| UX e produto | Fluxos, linguagem, protótipo, consistência e testes de tarefa |
| Qualidade e revisor | Provar invariantes e regressões; revisar com evidência independente |
| Operador Natureba | Validar montagem, preparo, atendimento, expedição e fechamento |
| Bravus e provedores | Confirmar contrato técnico, hardware e homologação aplicável |

Planning de 45 minutos; Daily de 15; refinamento de 30 no meio da semana; Review de 30; retrospectiva de 20. Cada história terá ID, dono nominal, tamanho após refinamento, dependências, PR, ambiente e evidência. Limite inicial: uma história principal em execução por pessoa. Planejar 70% da capacidade medida e reservar 30% para descoberta e incidentes do piloto; recalibrar semanalmente.

Pronta para começar: problema e usuário claros, invariante declarada, cenário de aceite, dependência acessível e recorte que produz comportamento utilizável. Concluída: implementação e revisão, testes aplicáveis, inspeção visual quando houver tela, migrations/functions verificadas em homologação, documentação e prova anexadas. PASS, FAIL, SKIPPED, BLOCKED e NOT RUN são estados distintos.

| Marco | Condição de liberação |
| --- | --- |
| S Assinatura | Pagamento conciliado, acesso correto, nota autenticada e recebida |
| N Natureba | Canais contratados, iFood, montagem, caixa e virada aprovados |
| D Cast | Transmissão, sessão e recuperação no equipamento compatível |
| M Operação mista | Rodízio, quilo e avulsos corretos por participante |
| K Kiosk | Compra e falhas homologadas no equipamento Bravus |
| C Comercial | Toda promessa ligada a oferta, dependência e prova atual |

P0 bloqueia o fluxo afetado por perda de pedido, dado, dinheiro ou acesso. P1 completa o marco contratado. Falhas críticas entram na prioridade sem reduzir a Definition of Done. A sprint entrega software; documentação e demo simulada não substituem a validação operacional.

# UX operacional como requisito de produto

O operador precisa reconhecer o contexto, executar a próxima ação e perceber o resultado. O sistema mantém canal, cobrança, destino e estação separados; usa os dados disponíveis para evitar redigitação. A tela padrão mostra o trabalho daquele papel e turno.

| Princípio | Aplicação observável |
| --- | --- |
| Contexto persistente | Mesa, comanda, pessoa, destino e rodada permanecem visíveis durante o lançamento |
| Personalização por item | Baguete 15/30 e duas bebidas com opções diferentes não se fundem indevidamente |
| Uma ação principal | Selecionar, enviar rodada, iniciar preparo, concluir ou entregar conforme estado |
| Erro recuperável | Informar item afetado e correção; preservar preenchimento; evitar toast genérico |
| Confirmação de execução | Exibir recebido/enviado/pendente de conexão; nunca sucesso apenas pelo clique |
| Informação legível | Modificadores obrigatórios destacados; cor acompanhada de texto; sem hover obrigatório |
| Configuração progressiva | Operador vê sua tarefa; gerente configura estações e regras em área própria |

Metas propostas de design: controles primários de toque com pelo menos 48 px; corpo legível em 375 px; foco visível e contraste conforme WCAG 2.2 AA; operação com teclado quando aplicável. KDS deve ser testado na distância real de leitura e no equipamento da cozinha. O tamanho de 48 px é meta do projeto, não o mínimo normativo da WCAG.

Orçamento inicial de interação: produto favorito sem opções em até três ações a partir da comanda; produto configurável em até cinco, além das escolhas necessárias; iniciar ou concluir ticket em uma ação; confirmar retirada em até duas. Medir em teste de tarefa e ajustar, sem remover validações críticas para atingir números.

Estados obrigatórios: vazio que ensina, carregando, enviando, confirmado, erro de validação, indisponível, sem conexão, retomada e permissão insuficiente. Ação irreversível explica seu efeito. Cancelamento financeiro exige política e rastreabilidade; “desfazer” não pode simular estorno inexistente.

Teste de usabilidade: ao menos três participantes representando garçom, preparo e caixa/expedição, podendo acumular funções. Executar dez tarefas típicas com dados realistas, sem orientação durante a medição. Meta de aceite: 100% das tarefas críticas concluídas sem perda, cobrança indevida ou intervenção do moderador; pelo menos 90% do conjunto concluído sem ajuda. Comparar tempo, erro e correções com o fluxo atual da loja. São critérios propostos, ainda não resultados medidos.

Entrega de UX por sprint: fluxo, protótipo ou tela, textos/estados, critérios de acessibilidade e evidência em 375 px e desktop. Alterações em KDS/TV/Kiosk exigem também resolução e ambiente reais.

# Atendimento e montagem por item

Fluxo do garçom: abrir mesa/comanda → selecionar pessoa quando aplicável → escolher produto/tamanho → personalizar → revisar rodada → enviar. A revisão agrupa por destino de preparo, sem obrigar o garçom a conhecer IDs ou configurar roteamento.

Referência conceitual de interface. Não representa uma tela implementada ou homologada. Preços não foram definidos neste desenho.

Baguete: 15 cm e 30 cm têm preço e ficha compatíveis com o cadastro. Recheios e acompanhamentos pertencem ao item. Não assumir consumo em dobro só pelo comprimento. Para marmitex, reaproveitar grupos e limites conforme cardápio real. Gelo/limão e ponto da carne são modificadores; não viram etapas universais.

Comportamento de envio: obrigatório ausente destaca o grupo; opção indisponível informa alternativa; validação também ocorre no servidor. Duplo toque mantém uma operação idempotente. Falha de rede conserva a rodada como não confirmada; não mostrar “enviado” antes da confirmação.

Revisão: duas baguetes com montagens diferentes aparecem em linhas distintas. Alterar quantidade mantém consistência de opções. O resumo mostra mesa, pessoa, rodada, itens e adicionais cobrados. Observação livre complementa a seleção estruturada, sem substituí-la.

Critérios de aceite: lançar baguetes de ambos os tamanhos com opções diferentes; acrescentar bebida à mesma comanda; enviar nova rodada com ticket anterior concluído; retentar após falha de conexão; recusar produto/opção de outra loja; conferir opções no ticket, valor no caixa e consumo no estoque.

# Preparo por estação e workflow

Entrada do operador: identificar-se → escolher estação permitida → acompanhar sua fila. Cada ticket destaca item, quantidade, modificadores, mesa/destino, rodada e tempo. Ação principal depende do estado. A visão de gestão pode consolidar estações sem obrigar cada operador a usá-la.

Referência conceitual de interface para montagem. Os nomes das etapas devem refletir a operação configurada; este desenho não comprova funcionalidade em produção.

Workflows de referência: montagem → conferência; fritura sob demanda → embalagem; forno sob demanda → embalagem; serviço de bebida → pronta. Salgado já pronto pode seguir direto à expedição. Reposição em lote é produção, com consumo próprio, não uma fritura nova por unidade vendida.

Regras de interação: começar e concluir com uma ação; indicar atraso por texto/tempo além de cor; modificadores visíveis no cartão; nenhum item escondido porque a estação já tem ticket. Nova rodada deve ser distinguível sem reabrir silenciosamente trabalho concluído.

Configuração: o gerente cria etapas e transições válidas, atribui workflow e estação ao produto e testa um exemplo. Mudança preserva versão/snapshot dos tickets ativos. Uma etapa desativada exige tratamento explícito. Item passando por várias estações em sequência tem teste próprio; múltiplos produtos em estações distintas não provam isso.

Aceite: executar montagem, forno, fritura e bar simultaneamente; enviar três itens à mesma estação; concluir e receber segunda rodada; cancelar item; recusar avanço por papel indevido; recuperar atualização de tela sem duplicar preparo ou consumo.

# Expedição caixa e telas de gestão

Expedição consolida progresso das estações e o destino. Pronto no Bar não significa pedido inteiro pronto. A política permite servir bebida à mesa antes da refeição, enquanto o delivery aguarda os itens necessários à entrega.

| Destino | Identificação principal | Ação final |
| --- | --- | --- |
| Mesa com garçom | Mesa, comanda e pessoa | Entregar item ou rodada e registrar serviço |
| Balcão | Senha conhecida pelo cliente | Chamar e confirmar retirada |
| Retirada online | Senha e pedido vinculado | Confirmar identidade operacional e entrega |
| Motoboy iFood | Referência iFood e fila de entregadores | Conferir volumes e registrar saída conforme canal |
| Delivery próprio | Pedido e responsável pela entrega | Despachar e acompanhar conclusão |

Não converter DELIVERY em RETIRADA para fazê-lo aparecer no painel. As migrations já permitem configurar tipos no painel; validar a configuração antes de criar solução paralela. Senha interna não substitui código oficial de confirmação do marketplace quando aplicável. Não expor endereço, telefone ou informação financeira na TV pública.

Caixa apresenta consumo, adicionais, descontos, pagamentos confirmados e saldo. Dividir pagamento não altera item/consumo. Cartão de maquininha externa deve dizer “Registrar pagamento recebido”, com confirmação explícita, e nunca fingir integração TEF. Recusa e pendência do gateway não recebem estilo de venda paga.

Nota e assinatura apresentam competência/período, valor, pagamento, situação fiscal e acesso ao documento correto. Emissão pendente orienta a próxima ação; nenhuma mensagem de sucesso fiscal enquanto faltar autorização. O administrador deve localizar e recuperar falhas sem pedir que o assinante pague novamente.

Gerente configura a operação em blocos: como vende, como prepara, personalizações, canais e entrega. Defaults são editáveis e adequados ao produto; a loja pode combinar capacidades. Produto DIRETO sem estação não vira trabalho de cozinha; com estação explícita pode exigir serviço de Bar.

Aceite de linguagem e navegação: ações descrevem resultado; termos técnicos ficam fora da jornada operacional; estados de pagamento/preparo/entrega têm vocabulário consistente; cada função chega ao trabalho com poucos passos. Treinar no próprio fluxo, com exemplos e estados vazios úteis.

# Sprint 15 Assinatura e nota fiscal válidas

Objetivo: o assinante paga, recebe o acesso contratado e uma NFS-e válida com dados corretos. IDs: S01, S02, S03 e C01 aplicável. Responsável: engenharia financeira/fiscal; UX e QA apoiam; Rafael valida cadastro e oferta. Risco: alto, por cobrança e documento fiscal. Fatiar contratação, renovação e entrega fiscal se não couberem no timebox.

Entrada: dados corretos do prestador e tomador em fonte privada, configuração do provedor, plano/período aprovado e ambientes de teste disponíveis. Endereço fictício no PDF foi confirmado no código; a nota autorizada ainda precisa ser comparada.

| Trabalho | Resultado verificável |
| --- | --- |
| S01 Cadastro e PDF | Substituir identificação fixa por fonte fiscal/snapshot; comparar endereço do PDF e nota oficial |
| S02 Contratação | Validar crédito e Pix, preço, parcelas, período e concessão de acesso no servidor |
| S02 Ciclo de vida | Renovação, recusa, atraso, cancelamento e repetição com efeito único |
| S03 Emissão | Fatura vinculada à autorização, com consulta após timeout e retry sem duplicar nota |
| S03 Entrega | Fila, envio, recebimento e documento correto na caixa do assinante |
| C01 Oferta | Landing, checkout e cobrança com mesmas condições; separar anual parcelado e recorrência |

UX: erro de cadastro aponta o campo; aprovação financeira e situação fiscal aparecem separadas. Falha na nota gera pendência recuperável. O assinante vê documento e histórico, sem informação técnica do provedor.

Cenários de aceite: dada uma compra aprovada, o período de acesso e a fatura correspondem ao plano e valor; quando chega evento duplicado, não surge nova cobrança nem extensão dupla. Dada uma emissão autorizada, a consulta oficial confere com o PDF; quando o e-mail chega, o link abre apenas o documento permitido. Dado pagamento aprovado e falha fiscal, o sistema registra pendência e retenta a emissão sem recobrar.

Testes: contratação crédito/Pix, recusa, timeout, evento repetido/fora de ordem, renovação e cancelamento; comparação de dados fiscais e proteção de acesso; SMTP indisponível, destinatário inválido e retry. testada_ok não conta como nota emitida; fila ou SMTP aceito não contam como recebimento.

Saída e Review: dossiê privado com transação, fatura, acesso, autorização, consulta oficial e e-mail recebido. Uma transação legítima de produção comprova o fluxo liberado; cenários de falha/renovação usam ambiente apropriado. Fora do escopo: fiscal de venda do restaurante e importação de compra. Recuperação: preservar cobrança confirmada, suspender novas tentativas ambíguas e reconciliar antes de reprocessar.

# Sprint 16 Pagamento e pedidos do iFood

Objetivo: operação online e seus avisos nascem apenas após elegibilidade confirmada. IDs: O01, O02, N06, I01, I02. Responsável: engenharia de pedidos/pagamentos; QA e operador validam. Dependências: credenciais e loja iFood autorizadas, catálogo piloto e contrato dos meios de pagamento. Risco: alto, por pedido perdido ou duplicado.

| Trabalho | Resultado verificável |
| --- | --- |
| O01 Eventos | Guardas no servidor/fila para painel, KDS, impressão, som, push e e-mail |
| O01 Confirmação | Pagamento consultado no provedor para a compra, valor e loja; transição idempotente |
| O02 Abandono | Expiração separada de pendência/timeout; recuperação comercial sem aviso operacional |
| I01 Jornada | Token, de-para, tamanhos/opções, valores, status, entrega e cancelamento conferidos nos dois sistemas |
| I02 Recuperação | Reentrega, lote parcial e ACK com persistência por evento, sem perder os pendentes |

UX: comprador vê pendência/recusa e o que fazer; lojista não vê checkout não pago na fila operacional. Destinatários são configurados por papel: cliente, loja e administrador do SaaS. Recuperação de carrinho é comunicação comercial separada e revalida se a compra já foi paga.

Cenários de aceite: dado Pix pendente, durante todo o intervalo não há ticket, impressão, som, push, e-mail de pedido ou receita; quando confirmado, há uma operação e eventos deduplicados. Dado lote iFood com um evento inválido, os processados não duplicam e o pendente continua recuperável. Dado pagamento tardio de intenção expirada, o valor recebido é conciliado e tratado por política explícita, sem permanecer oculto como abandono.

Testes: eventos duplicados/fora de ordem, falha de rede, cartão em análise/recusado, Pix expirado, autenticação iFood, retorno de status, cancelamento, DELIVERY e retirada. Verificar cada resultado do lote: HTTP 200 não prova processamento de todos. O gatilho de e-mail no INSERT é um caminho prioritário de reprodução.

Decisão em aberto: pré-pagamento no salão foi perguntado ao PO; preservar o modelo pós-consumo até decisão. iFood com pagamento na entrega requer política própria e leitura dos dados oficiais; não virar abandono nem “pago” por inferência.

Saída e Review: registro correlacionado de evento externo, pedido interno, pagamento, ticket, aviso e retorno ao canal. Demonstrar também silêncio antes da aprovação. Fora do escopo: reformular todo o financeiro. Recuperação: pausar canal afetado, preservar eventos e conciliar antes de reentregar; não aceitar ACK indiscriminado para limpar fila.

# Sprint 17 Estoque e entrada de notas

Objetivo: a primeira carga e o consumo da Natureba preservam quantidade, unidade, lote e custo. IDs: N02, N03. Responsável: engenharia de estoque/fiscal; QA e operador. Dependências: documentos/fixtures realistas e catálogo de unidades. Risco: alto, por contaminação de estoque e CMV.

| Trabalho | Resultado verificável |
| --- | --- |
| N02 Conferência | Modal consome a inconsistência detectada e exige correção antes da efetivação |
| N02 Autoridade | Gravação também valida; chamada direta não contorna o bloqueio |
| N03 Unidades | Compra/estoque/consumo separados; conversão explícita, determinística e auditável |
| N03 Rastreio | Entrada, lote, movimento, consumo PEPS e custo conciliados |
| N03 Reprocessamento | Duplicidade, cancelamento e contagem física com histórico e efeito único |

UX: mostrar quantidade, unidade, unitário e total em colunas inequívocas. Linha pendente identifica o motivo e o campo a corrigir. Sugestão de IA tem origem/confiança; fatos XML prevalecem. De-para aprendido reduz preenchimento sem sobrescrever revisão humana. Confirmação mostra o efeito em unidade de estoque antes de gravar.

Cenários de aceite: dada nota com 20 KG a R$ 18,90 e total R$ 378,00, entram 20 KG; dado 10 CX com fator 12 validado, entram 120 UN. Dada divergência aritmética, não há lote/movimento silencioso. Dada nota já efetivada, reimportar não duplica saldo. Ao cancelar consumo elegível, o rastro e o custo seguem a política de estorno existente.

Testes: KG, UN, CX, PC, LT, fração, descontos, preço unitário versus total, conversão ausente, lote/validade, duplicidade, concorrência e cancelamento. Conferir limpeza/embalagem fora da ficha alimentar quando apropriado. Provar também consumo de adicionais e produção em lote.

Implementação: antes de alterar SQL, mapear RPC, triggers das tabelas tocadas e funções chamadas. Preservar PEPS existente; não reimplementar porque o corpo de uma RPC não cita lotes. Divergências históricas do tenant de provas são investigação separada após fechar a fonte ativa.

Saída e Review: carga controlada e venda com saldo/lotes/custo conciliados, incluindo produto da montagem. Fora do escopo: reescrever o ledger ou saneamento massivo de dados antigos. Recuperação: impedir nova efetivação inconsistente, preservar staging/evidência e usar ajuste ou estorno rastreável; nunca editar saldo à mão para “bater”.

# Sprint 18 Montagem rodadas e KDS dinâmico

Objetivo: cada item chega completo ao operador correto e segue o workflow aplicável. IDs: N04, N05, N08, N13, N15, W01. Responsável: engenharia de pedidos/KDS e UX; operador valida. Risco: alto, por item invisível, preparo errado ou consumo duplicado. Selecionar um fluxo vertical por incremento se necessário.

| Trabalho | Resultado verificável |
| --- | --- |
| N04 Despacho | Item e opções completos antes do snapshot operacional; várias linhas e rodadas recuperáveis |
| N05 Validação | Produto/opção/loja, disponibilidade, repetição, mínimo/máximo e preço no servidor |
| N13 Montagem | Baguetes 15/30 e marmitex com ficha/preço e escolhas individuais |
| N08 W01 Estações | Roteamento, etapas, transições e acesso por papel; histórico preservado ao editar configuração |
| N15 Salgados | Venda pronta, reposição em lote e preparo sob demanda sem fabricação/baixa duplicada |

UX: aplicar as referências de atendimento e KDS deste documento; contexto da comanda persistente, modificadores em destaque e ação principal por estado. Expedição mostra pendências por estação/destino. Erro ou desconexão mantém estado honesto e caminho de retomada.

Cenários de aceite: dada uma rodada com três itens da mesma estação, todos aparecem uma vez com opções. Dado ticket concluído, nova rodada é visível sem perder histórico. Dadas duas baguetes com tamanhos/recheios diferentes, preço, ficha, ticket e consumo correspondem a cada item. Dado workflow alterado pelo gerente, tickets ativos não mudam silenciosamente de significado.

Testes: opções inseridas depois do item, papel exclusivo de garçom, opções de outro produto/loja, preço adulterado, concorrência, retry, estação indisponível, cancelamento e avanço não autorizado. Executar montagem, bar, forno e fritura simultaneamente. Testar separadamente roteiro multiestação do mesmo item se fizer parte do escopo.

Implementação: decidir incrementalidade por identidade do item/rodada e estado; não concatenar JSONB cegamente. Reusar o modelo de estações/workflows e convergir regras de preço e consumo. O cliente não escolhe preço final por payload.

Saída e Review: garçom e operadores executam a jornada completa sem instrução do desenvolvedor; prints/gravação e rastreio por item anexados. Fora do escopo: rodízio e redesign geral do ERP. Recuperação: fila operacional persistente e auditável; pausar roteamento/configuração defeituosos sem apagar tickets ou repetir baixas.

# Sprint 19 Virada da Natureba

Objetivo: a loja substitui o fluxo atual e completa um turno com caixa conciliado. IDs: N01 restante, N07, N09, N10, N12, N14, N11 aplicável. Responsável: PO e operação, com engenharia/QA/UX. Dependências: S, O, I, estoque e KDS aprovados nos canais contratados. Risco: alto, por interrupção de atendimento.

| Trabalho | Resultado verificável |
| --- | --- |
| N12 Inventário | Funções usadas no Anota.ai, cardápio, opções, horários, entrega, pagamentos e histórico identificados |
| N10 Carga | De-para, preços/fichas, catálogo, estações, equipe e permissões conferidos |
| N14 Retirada | Filas de balcão, online e motoboy claras; destino iFood preservado |
| N09 Ensaio | Jornada de cada canal, pico acordado, cancelamento e fechamento com operador |
| N07 Release | Versões de frontend/banco/functions e recuperação verificadas antes da produção |
| N12 Virada | Janela, responsável por canal, pedidos antigos e contingência acordados |

UX: treinar pelas tarefas reais. Operador encontra pedido por senha/referência/mesa, identifica o que falta, registra entrega e fecha a conta. Cadastro não exige conhecer nomenclatura interna. Publicar guia curto de abertura, operação, incidentes e fechamento.

Cenários de aceite: três retiradas simultâneas não confundem consumidor e motoboy; mesa não é chamada indevidamente ao balcão. Pedido antigo Anota.ai encerra na origem ou por procedimento reconciliado, sem ser importado como nova venda. Evento iFood repetido durante a troca não é comandado por dois sistemas. Caixa confere totais, cancelamentos e pagamentos.

Testes: ensaio de pico representativo definido com a loja, internet instável, impressora indisponível, permissão de garçom/caixa, estoque indisponível e pagamento pendente. Comparar tarefas ao sistema atual; não perder automação WhatsApp ou outra função utilizada sem perceber. Exportação/API Anota.ai dependem do acesso disponível, não são presumidas.

Saída e Review: aceite formal por marco e fluxo, zero P0 aberto, testes críticos sem skip, operadores habilitados, plano de suporte com horário e dono. Primeiro turno assistido e conferência ao fechar; acompanhamento acordado dos três primeiros dias.

Fora do escopo: cancelar unilateralmente contrato Anota.ai, importar todo o histórico sem estratégia ou implantar funções futuras junto à virada. Recuperação: controlar entrada de novos pedidos por canal; preservar histórico e pagamentos; reativação do fluxo anterior coordenada, sem reprocessar vendas pagas.

# Sprint 20 Transmissão para TV com Cast

Objetivo: o operador seleciona uma TV compatível e transmite/controla o painel sem digitar URL. IDs: D01, D02. Responsável: engenharia de displays e UX. Dependências: receptor, firmware, rede e navegador reais; registro do receiver. A prova D01 começa antes deste sprint. Risco: médio, com dependência de plataforma.

| Trabalho | Resultado verificável |
| --- | --- |
| D01 Compatibilidade | Modelo, firmware, navegador e descoberta na rede registrados |
| D01 Receiver | Custom Web Receiver com painel dinâmico em dispositivo real |
| D02 Sender | Botão Transmitir, seletor de TV e escolha de função/conteúdo |
| D02 Sessão | Credencial restrita à loja/tela, expiração, revogação e troca de controlador |
| D02 Recuperação | Interrupção de rede, celular bloqueado, reinício da TV e retomada testados |

Solução escolhida: Google Cast Web Sender e Custom Web Receiver para conteúdo próprio do MiseOn. Reutilizar componentes de display; receptor de mídia padrão não resolve sozinho um painel operacional dinâmico. Mesmo Wi-Fi não garante compatibilidade ou descoberta; validar isolamento de clientes da rede.

UX: ação “Transmitir para TV” quando houver suporte; seleção reconhecível da tela; mostrar conectado, reconectando ou desconectado e como recuperar. Após conectar, operador escolhe senhas/cardápio ou função autorizada; pode parar ou transferir controle. Não enviar sessão administrativa à TV.

Cenários de aceite: dado receptor compatível na rede, o operador transmite em até três ações, além da seleção inicial de conteúdo; dado celular desconectado, a sessão se comporta conforme política testada, sem inventar continuidade garantida. Dada credencial de outra loja ou revogada, conteúdo/acesso são recusados. TV pública não exibe detalhes privados do KDS.

Testes: duas TVs, reconexão, troca de operador, sessão expirada, reinício, rede segregada, navegador não suportado e atualização de conteúdo. Medir estabilidade por um turno representativo. Publicar matriz de compatibilidade observada; Chrome no iOS não suporta o Cast web descrito pelo Google. Suporte nativo iOS é extensão separada.

Saída e Review: demonstração ao vivo com equipamento e condições documentados. Fora do escopo: prometer qualquer Smart TV, AirPlay universal ou funcionamento offline; app nativo sem necessidade comprovada. Recuperação: painel via navegador com pairing como alternativa explícita para dispositivo incompatível; não contabilizá-lo como entrega do Cast.

# Sprint 21 Rodízio e operação mista

Objetivo: uma mesa combina rodízio, quilo e avulsos com cobrança e consumo corretos. IDs: M01, M02, M03. Responsável: PO e engenharia de domínio; UX/QA/operação validam. Dependências: rodadas, autoridade de preço e estoque comprovados. Risco: alto, por cobertura indevida e CMV incorreto.

| Trabalho | Resultado verificável |
| --- | --- |
| M01 Política | Pacotes, participantes, tarifas, adicionais, serviço e cancelamento aprovados |
| M02 Adesão | Participante vinculado ao pacote e vigência com registro histórico |
| M02 Cobrança | Incluído não soma novamente; avulso e extra cobram pela regra contextual |
| M02 Consumo | Item incluído ainda gera consumo/custo aplicável e vai ao KDS |
| M03 Operação | Rodízio, quilo, mesa, bar, pastas, sobremesas e delivery em paralelo |

UX: comanda mostra quem aderiu, qual pacote e quantidade de participantes. No lançamento, “Incluído no pacote” ou valor adicional ficam claros antes de enviar. Caixa explica adesões, itens incluídos, extras e saldo. Transferência/cancelamento preservam o vínculo histórico e a política aprovada.

Cenários de aceite: dois participantes no rodízio e um no quilo consomem na mesma mesa; item coberto não cobra de novo, bebida fora do pacote cobra e consumo de todos os itens aplicáveis permanece rastreável. Item de participante não aderente é avulso. Trocar preço futuro não altera conta histórica. Segunda rodada chega à estação correta sem duplicar adesão.

Testes: adulto/criança/cortesia apenas se contratados, adesão encerrada, opção extra, mudança de participante, cancelamento, divisão de pagamento, concorrência e tentativa de zerar preço no payload. Quilo respeita tara e unidade. Ilhas com preparo sob demanda e buffet já disponível usam o roteiro correto.

Implementação: pacote é contexto da adesão, não atributo global de produto gratuito. Cobertura deriva no servidor e mantém snapshot. Reusar comanda/participante e autoridade de cálculo, depois de comprovar seus caminhos; não criar soma paralela no frontend.

Saída e Review: mesa mista realista com extrato legível, tickets e CMV conciliados. Landing de rodízio só descreve o escopo comprovado. Fora do escopo: todas as combinações tarifárias futuras e produto composto genérico sem necessidade. Recuperação: impedir novas adesões inconsistentes, preservar consumo e recalcular somente por ação auditável e regra aprovada.

# Sprint 22 Compra real no Kiosk Bravus

Objetivo: um cliente escolhe, paga e retira pelo equipamento real com recuperação de falhas. IDs: K01 a K05. Responsável: engenharia de pagamentos/dispositivos, Bravus e UX; PO fecha contrato. Dependências: SKU/SO/periféricos, protocolo de pagamento, equipamento e homologação. K01 inicia cedo. Risco: alto; provavelmente exige mais de um sprint.

| Trabalho | Resultado verificável |
| --- | --- |
| K01 Contrato técnico | Hardware, drivers, pinpad/impressora, provedor, suporte e ambiente definidos |
| K02 Pagamentos | Adaptador cria/consulta/cancela/reconcilia sem acoplar pedido ao fornecedor |
| K03 Jornada | Catálogo/opções reais, preço servidor, sessão de dispositivo e confirmação operacional |
| K04 Falhas | Timeout, rede, energia e impressora sem papel sem recobrança/perda |
| K05 Piloto | Provisionamento, revogação, privacidade, instalação e suporte aprovados |

UX: começar → escolher categoria/produto → personalizar por item → revisar → pagar → receber senha. CTA e controles de toque legíveis, ajuda acessível, sem jargão. Exibir indisponibilidade antes da cobrança; retentar conexão mantém contexto seguro. Sessão anterior não deixa dados do cliente para o próximo.

Cenários de aceite: compra real de baguete com opções gera um pagamento, pedido, ticket e senha correlacionados. Dado pagamento aprovado seguido de reinício, consulta recupera a venda sem cobrar novamente. Dada impressora sem papel, cliente ainda vê identificação e instrução para retirada; falha é informada ao operador. Dada sessão expirada, nenhuma informação pessoal permanece acessível ao próximo cliente.

Testes: aprovado, recusado, pendente, timeout, confirmação tardia, cancelamento/estorno homologados; perda de rede/energia; dois dispositivos; troca de turno; fila KDS e saldo. Provar cada combinação contratada de SO/periférico/provedor. Fabricante de hardware não é presumido como gateway.

Saída e Review: dossiê de homologação e piloto assistido, com duração de teste, equipamento e versão; licença, instalação, custos de terceiros e suporte definidos. A demo atual usa catálogo local e aprovação por timer e permanece identificada como demonstração até substituir o caminho operacional.

Fora do escopo: homologação de todo hardware disponível, TEF genérico ou novos fornecedores sem contrato. Recuperação: suspender novas compras no dispositivo afetado, consultar pagamentos em aberto e orientar atendimento assistido; nunca confirmar pagamento localmente para contornar falha do provedor.

# Oferta comercial e páginas de produto

C01 é bloqueante para vender com clareza. Manter a assinatura principal e a vertical Kiosk separada conforme oferta atual, preservando contratos. Organizar capacidades sem criar novos níveis pagos por inferência. Preço, total anual, parcelas, descontos, trial, cancelamento e custos de terceiros devem coincidir com o backend.

| Família comercial | Conteúdo funcional | Página ou grupo |
| --- | --- | --- |
| Atendimento e catálogo | PDV, mesa, QR, garçom, tamanhos, montagem, opções e rodadas | Lanchonete, restaurantes, cardápio QR |
| Canais e entrega | Delivery próprio, iFood, WhatsApp, retirada e entregador | Integração iFood, WhatsApp e segmentos |
| Operação | KDS, workflows, produção, bar, forno/fritura e expedição | Página KDS proposta e páginas por segmento |
| Estoque e resultado | Notas de compra, unidades, lotes, compras, PEPS, ficha, CMV e DRE | Estoque e gestão fiscal; ficha/CMV proposta |
| Fiscal e pagamentos | Fiscal ao consumidor, conciliação e assinatura com NFS-e | Gestão fiscal e oferta/checkout |
| Relacionamento | Clientes, cupons, cashback, recuperação e e-mails | Soluções de vendas e ajuda contextual |
| Especializadas | Nutrição, buffet/quilo, rodízio e multiunidade conforme escopo | Segmentos e conteúdo comprovado |
| Displays e Kiosk | Senhas, TV/Cast e autoatendimento Bravus | Painel de senhas TV e autoatendimento |

Cada recurso recebe ID, resultado, tela, estado (planejado/piloto/disponível), oferta, limites, dependências, responsável e evidência. A matriz completa está em PLANO-COMERCIAL-FEATURES-SEO.md. Não anunciar Cast universal, POS homologado ou “todos os recursos” sem qualificar o escopo efetivamente liberado.

C02 acompanha as entregas: problema do cliente → fluxo em tela → benefício observado → capacidades/limites → implantação → prova → CTA. Usar URLs existentes quando cobrirem a intenção. Novas páginas KDS, mesas/comandas, ficha/CMV e migração exigem conteúdo próprio e verificação de sobreposição. Estudo Natureba e comparações com Anota.ai dependem de resultados e autorização; não inventar superioridade ou depoimento.

SEO técnico: conferir roteador, public-routes, prerender, sitemap, canonical, robots, mobile, metadados e ligações internas. Dados estruturados refletem conteúdo visível; áreas privadas e documentos fiscais não são indexados. Não multiplicar páginas quase iguais nem prometer ranking.

Medição: visita → demonstração → cadastro qualificado → configuração → primeira venda operacional → assinatura paga conciliada → retenção. Carrinho não é receita. C01 aprova coerência; C02 aprova conteúdo/SEO e CTA funcionando. Publicação comercial acompanha o marco homologado.

# Ensaio de lançamento e evidências

O lançamento pago exige assinatura/NFS-e, operação Natureba, iFood, notificações e KDS aprovados. Cast e Kiosk exigem seus marcos para serem vendidos como disponíveis. Toda evidência deve identificar versão, ambiente, cenário, resultado, executor e data, sem publicar dados fiscais, credenciais ou identificadores financeiros sensíveis.

| Cenário obrigatório | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Assinatura e NFS-e | Cobrança/acesso corretos, nota autorizada e recebida com endereço fiel |
| Pendência e abandono | Zero efeitos operacionais antes da aprovação online; recuperação separada |
| Baguetes e marmitex | Tamanho, escolhas, preço, estação e consumo corretos por item |
| Rodadas e preparo | Três itens e novas rodadas visíveis; workflows distintos sem duplicidade |
| iFood e retiradas | Eventos recuperáveis; status nos dois lados; cliente/motoboy separados |
| Nota de compra e CMV | Quantidades e conversões corretas; saldo/lotes/custo conciliados |
| Caixa e virada | Pedido antigo e novo rastreáveis; fechamento sem divergência inexplicada |
| Dispositivos | Falhas e reconexão sem perda, vazamento ou recobrança |

Pré publicação: zero P0 aberto; testes críticos executados; papéis reais e isolamento de loja provados; catálogo/configuração aprovados; revisão de UX e operador concluída; versões de banco/functions/frontend compatíveis; suporte e contingência definidos. O CI existente não prova que o deploy da Vercel aguarda todos os checks: verificar o processo de release.

Durante o piloto: acompanhar pedidos confirmados sem ticket, duplicidades, atraso por estação, falhas de comunicação, divergência de caixa/lotes e necessidade de ajuda. Definir limites de tempo e volume com a loja antes do ensaio. Interromper o canal afetado por risco de integridade; preservar eventos/dados e reconciliar antes de retentar.

Pendências para o Planning: data e pico Natureba; regras reais de montagem; política de cobrança no salão e iFood na entrega; funções indispensáveis do Anota.ai; TV/navegador/rede; equipamento/documentação Bravus; responsáveis nominais e capacidade semanal. Pendência tem dono e próxima ação, nunca aprovação presumida.

Base desta versão: repositório local em e1076b6, mandato e handoff de 09/09/2026; TypeScript PASS, Vitest 377 PASS e 14 SKIPPED; handler fiscal Deno PASS. Atualização 09/09: PDF corrigido publicado e conferido com contrato social; gatilhos de confirmação de pedido corrigidos e verificados no banco, com rollback de fixtures. Sem nova prova de pagamento real, emissão, recebimento de e-mail, iFood, Cast ou hardware. Os testes locais não certificam esses fluxos.

Documentos de trabalho: PLANO-LANCAMENTO-NATUREBA-KIOSK.md concentra achados e contratos de aceite; PLANO-COMERCIAL-FEATURES-SEO.md detalha a oferta; MISEON_HEAD_OF_ENGINEERING.md registra decisões. Este documento é a referência de execução da equipe e deve ser atualizado junto ao board.

# Referências e rastreabilidade

Fontes técnicas consultadas em 09/09/2026. Elas orientam o planejamento; não comprovam a configuração ou homologação específica do MiseOn. Registrar evidência de execução nos itens do backlog.

| Referência | Uso no plano |
| --- | --- |
| Scrum Guide oficial | Product Goal, Sprint Goal, responsabilidades e Definition of Done |
| GitHub Projects | Board, iterações, campos e ligação entre issues e PRs |
| W3C WCAG 2.2 | Acessibilidade e critérios para controles operacionais |
| Efí Notificações e Assinatura | Consulta de eventos, cobrança e recorrência |
| Prefeitura de São Paulo | Consulta de autenticidade da NFS-e, se confirmado o emissor |
| iFood Developer | Eventos/ACK e contratos de integração; acesso integral retornou 403 na pesquisa |
| Google Cast | Sender, Custom Web Receiver e limites de compatibilidade |
| Google Search Central | Conteúdo útil, confiável e orientado ao público |
| Bravus Core e Anota AI | Descoberta de hardware e possibilidades de integração/migração |

https://scrumguides.org/scrum-guide.html

https://docs.github.com/en/issues/planning-and-tracking-with-projects/learning-about-projects/about-projects

https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/target-size-minimum.html

https://dev.efipay.com.br/docs/api-cobrancas/notificacoes/

https://dev.efipay.com.br/docs/api-cobrancas/assinatura/

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx?tipo=0

https://developer.ifood.com.br/pt-BR/docs/guides/modules/events/polling-overview

https://developers.google.com/cast/docs/web_receiver

https://developers.google.com/cast/docs/web_sender

https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/creating-helpful-content

https://bravuscore.com.br/

https://integ-public-platform-docs.anota.ai/